## Slide 1: Projektmanagement T3
Kai Sölling

## Slide 2: Übersicht
Projektinitiierung
Projektplanung
Projektdurchführung
Projektabschluss

## Slide 3: Projektinitiierung

## Slide 4: Anforderungen
Tic Tac Toe-Spiel mit Tastereingabe und LED-Spielfeld
  Spielfeld mit LEDs darstellen
  Platzierung mittels Tastendruck
  aktuelles Spiel soll sich zurücksetzten lassen
  Anzeige eines spielübergreifenden Spielstands (zurücksetzbar)
  Einzelspielmodus (Spiel gegen den „PC“)
Notes: SMART = spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert

## Slide 5: Phasenmodell

## Slide 6: Angewandte Schätzmethoden
Schätzung der Aufwände
Verfahren
  Top-Down-Verfahren
  CoCoMo
  Function Points
Top-Down-Verfahren | 3,6 Monate
CoCoMo | 5,3 Monate
Function Points (84,6 FP) | 5,9 Monate
Notes: Warum Top-Down-Verfahren:
Passte am besten, weil:
Schätzung der einzelnen Aufwände durch Projektleiter
Termine dem Projektleiter bekannt
Schneller, als übrige Verfahren

## Slide 7: Projektorganisation
am ehesten Matrixorganisation
  Zeitlich befristetes Mehrliniensystem
  Projektmitarbeiter verbleiben vollständig in Bereichen

## Slide 8: Umfeldanalyse

## Slide 9: Umfeldanalyse

## Slide 10: Risikodiagramm

## Slide 11: Projektplanung

## Slide 12: Projektstrukturplan (PSP)
Notes: Auf oberer/n Ebene/n Phasenansatz
Unteren Ebenen Funktionsansatz

## Slide 13: Projektstrukturplan (PSP)

## Slide 14: Resourcen und Kapazitätsplan
Personal und Betriebsmittel konstant vorhanden
Arbeitspakete sequentiell abgearbeitet
=> Rescourcen und Kapazitätsplan nicht notwendig

## Slide 15: Kostenplan

## Slide 16: Projektdurchführung

## Slide 17: Durchführung
wöchentliche Meetings bzw. Reviews
  Informierung des Projektleiters
  Verteilung von neuen Aufgaben durch Projektleiter
    auf Basis von vorangegangenen oder aktuellem Meeting
Verwendete Methode Prototyping
Notes: Gewählt weil Umsetzung in 3 verschiedenen Prototypen geplant -> Anforderungen können laufen überprüft werden und weil Neuentwicklung
Vorteile Prototyping:
Anforderungen können laufend überprüft werden
(unbeabsichtigte) Wechselwirkungen können früher erkannt werden
Fertigstellungsgrad besser verifizierbar und erkennbar
Test frühzeitiger möglich
-> vor allem bei Softwareneuentwicklungen verwendet

## Slide 18: Meilensteintrendanalyse

## Slide 19: Projektabschluss

## Slide 20: Lessons learned
ausgiebigere Analyse
ausgiebigere Suche nach externen Bibliotheken

## Slide 21: Perspektiven
Umsetzung des Projekt auf einer Lochrasterplatine als weiterer (bedienungsfreundlicherer Prototyp)
Umsetzung des Projekts in Gehäuse für den Endanwender

## Slide 22: Noch Fragen?